Stjórnarfundur 25.06.2011

Mættir: Dagbjartur, Pétur, Helga, Anna María, Guðni, Bryndís.

- Síðustu þrjár vikur. Unglinga og barnakennsla var vel sótt og reynt verður að hafa annað námskeið seinna í sumar.  Sjómannadagsmót var vel sótt, um 60 keppendur voru á mótinu og skemmtu sér allir vel. Háforgjafarmót var loks haldið eftir nokkrar frestanir vegna veðurs og var spilað í hávaðaroki en mót samt klárað. Tvö Landsbankamót,  Arion Banka mót, Bikarkeppni, Fiskmarkaðmót eru mót sem hafa verið. Stjórn er sammála því að fólk sé almennt ekki farið í gang þar sem veður hefur verið frekar leiðnilegt við okkur þetta vorið og það sem af er af sumri.

- Framkvæmdir á velli.

- Hreinsun á skurð í kring um 1500 fermetra svæði beint í austur af púttflötinni, þar sem hann mun keyra mold og sandi til að rækta bæði þökur og trjáplöntur.
2.  Jafna nýja annan teiginn.  Keyra möl í hann þannig að hann nái ca 2ggja metra hæð.
3.  Frágangur á svæði í kring um skálann, og í kring um rotþró og bílastæði.  Steypt verður undir grindarhliðið og girt meðfram vegi.
4.  Efni keyrt upp sem hleðsla upp við gáma, ca 15 sturtuvagnar.  Þó ekki fyrr en búið er að steypa inn í þá.
5.  Vatnsrás grafin hægra megin við aðra braut.  Efni ýtt út í byrjun brautar, mold keyrð yfir, jafnað og sáð í.
6.  Skoða efni í vegslóða yfir aðra braut.  Þarf að skoða betur.
7.  Keyra efni í vegslóða á annarri braut og nýtt ræsi sett niður til að tengja fyrstu flöt.
8.  Keyra mold og sandi á það svæði sem rækta á þökur fyrir nýju flatirnar.

Dagbjartur fór með starfsmönnum um völl og fór yfir það sem vel hefur verið gert og það sem betur má gera. Gera á áætlun fyrir starfsmenn til að fara eftir. Völlur mjög fallegur og vel hirtur.

- Mótnefnd eru öll mót komin á netið og búið að ná samningum um öll mót? Meistarmót?

- Golfbrautir sem setja átti upp inn í Grundarfirði , frestun verður á þessu.

- Vinnuskóli Grundarfjarðarbæjar kemur til okkar í þessari viku.

Fundi slitið.